# 🎯 TOKI V4.0 核心计划书

理念：功能不是越多越好，只做核心的、实用的

## 一、核心功能（必须做好）

### 1. 💬 基础对话 ✅ 已有

- 智能对话问答

- 多轮对话

- 上下文记忆

- 重新生成功能

### 2. 🎤 语音通话 ⭐ 核心

像真人打电话一样

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 实时双向语音 | 说话→识别→回复→播报，实时流畅 |
| 随时打断 | 支持插话、追问 |
| 多音色选择 | 温柔女声、沉稳男声、儿童音色 |
| 连续对话模式 | 无需点击，持续对话 |
| 口语陪练 | 英语、普通话练习 |
| 语音备忘 | 口述转文字 |

技术方案： - WebSocket实时通信 - 流式语音识别 + 流式语音合成 - 打断机制

### 3. 📹 视频通话 ⭐ 核心

和熊猫TOKI视频通话

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 熊猫虚拟形象 | 四川大熊猫，可爱亲切 |
| 口型同步 | 说话时熊猫嘴巴同步 |
| 表情动作 | 开心、思考、疑惑等表情 |
| 实时语音互动 | 结合语音通话功能 |

技术方案： - Live2D或Ready Player Me（虚拟形象） - 实时口型同步引擎 - 表情动画系统

### 4. 🧠 记忆系统 ✅ 已有（PicoClaw）

- 记住用户姓名、偏好、习惯

- 情绪状态追踪

- 智能提醒（生日、会议等）

- 数据导入/导出

## 二、重要功能（尽量做好）

### 5. 📝 写作功能 ✅ 已有

- 朋友圈文案

- 小红书文案

- 邮件写作

- 文章创作

- 翻译

- 内容总结

### 6. 🎨 多模态 ✅ 已有

- 图像生成（CogView-3-Flash）

- 图像识别（GLM-4V-Flash）

- 视频生成（CogVideoX-Flash）

### 7. 📄 文件处理 🆕 待开发

- PDF解析/总结

- OCR识别（图片转文字）

### 8. 🤖 智能体 ✅ 已有

- 数据分析师

- 商务助手

- 学习导师

- 写作伙伴

- 编程助手

### 9. 🔍 网络搜索 ✅ 已有

- 关键词搜索

- 智能总结

## 三、体验优化（有更好）

### 10. 界面对标豆包 🆕 待开发

- 底部导航栏

- 全屏对话界面

- 历史对话左滑

- 收藏功能

### 11. 语音播报 🆕 待开发

- 每条消息可播报

- 自动播报开关

## 四、开发优先级

### Phase 1：三大核心功能（4周）

Week 1-2：语音通话 - WebSocket实时通信 - 流式语音识别 - 流式语音合成 - 打断机制 - 多音色

Week 3-4：视频通话 - 熊猫虚拟形象（Live2D） - 口型同步 - 表情动画 - 实时语音结合

### Phase 2：重要功能（2周）

Week 5：文件处理 - PDF解析 - OCR识别

Week 6：界面优化 - 底部导航栏 - 历史对话管理 - 语音播报

### Phase 3：测试优化（1周）

Week 7：测试上线 - 功能测试 - 性能优化 - Bug修复

## 五、技术栈

| 模块 | 技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | React / React Native | 跨平台 |
| 后端 | Node.js | API服务 |
| 数据库 | MongoDB | 文档型 |
| 语音 | Web Speech API + WebSocket | 实时双向 |
| 虚拟形象 | Live2D / Ready Player Me | 熊猫形象 |
| AI模型 | 智谱AI（免费） | GLM-4系列 |

## 六、成本估算

### API成本（每月）

| 功能 | API | 成本 |
| --- | --- | --- |
| 对话 | 智谱AI GLM-4-Flash | 免费 |
| 图像生成 | 智谱AI CogView-3-Flash | 免费 |
| 图像识别 | 智谱AI GLM-4V-Flash | 免费 |
| 视频生成 | 智谱AI CogVideoX-Flash | 免费 |
| 语音 | Web Speech API | 免费 |
| 总计 |  | ¥0 |

### 开发成本

- 开发时间：7周

- 人力：1个AI助手（原子）

## 七、竞争力分析

| 功能 | 豆包 | TOKI V4.0 |
| --- | --- | --- |
| 文字对话 | ✅ | ✅ |
| 语音通话 | ✅ 实时双向 | 🆕 计划开发 |
| 视频通话 | ✅ 虚拟形象 | 🆕 熊猫形象 |
| 记忆系统 | ⚠️ 基础 | ✅ PicoClaw |
| 熊猫形象 | ❌ | ✅ 独特IP |
| 成本 | 商业化 | 免费 |

### TOKI独特优势

1. 熊猫形象 🐼 - 四川大熊猫IP - 情感连接强 - 文化认同

2. PicoClaw记忆 🧠 - 高级记忆系统 - 用户画像 - 智能提醒

3. 零成本 💰 - 全部使用免费API - 降低运营成本

## 八、下一步行动

### 立即开始

- 语音通话原型

  - WebSocket实时通信

  - 流式语音识别+合成

- 视频通话原型

  - 熊猫Live2D模型

  - 口型同步

- 界面重构

  - 底部导航栏

  - 全屏对话

## 九、成功标准

### MVP标准（7周后）

| 功能 | 标准 |
| --- | --- |
| 语音通话 | 可实时对话，延迟<1秒，可打断 |
| 视频通话 | 熊猫形象流畅，口型同步 |
| 基础对话 | 对标豆包体验 |
| 记忆系统 | 记住用户信息，智能提醒 |

## 十、风险与应对

| 风险 | 应对 |
| --- | --- |
| 语音延迟高 | 优化WebSocket，使用流式传输 |
| 虚拟形象卡顿 | 使用轻量级模型，预加载动画 |
| API不稳定 | 多模型备选（智谱、讯飞、百度） |

## 总结

TOKI V4.0 核心理念： - ❌ 不追求功能多 - ✅ 只做核心功能 - ✅ 做到极致体验

三大核心： 1. 💬 基础对话（已有） 2. 🎤 语音通话（重点开发） 3. 📹 视频通话（重点开发）

差异化： - 🐼 熊猫形象 - 🧠 PicoClaw记忆 - 💰 零成本运营

版本：V1.0
日期：2026-04-12
负责人：原子（AI团队）

现在开始行动！ 🚀